Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamine aastateks 2026-2036

Hinnapakkumuse päring

Lugupeetud pakkuja!

Soovime Teie hinnapakkumust Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava koostamiseks aastateks 2026-2036.

Tehniline kirjeldus

Arengukava eesmärgiks on anda Kuusalu valla kaugküttepiirkondade arengusuunad soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva kümne aasta jooksul. Arengukava peab aitama omavalitsusel ja soojusettevõtjal oma tegevust ning investeeringuid planeerida ning teostada.  Kuusalu vallas on kehtestatud kaks kaugküttepiirkonda. Kaugküttepiirkondade piirid on esitatud lisatud joonistel.

Soojusettevõtjana osutab kaugküttepiirkondades teenust Kuusalu Soojus OÜ, kellele kuuluvad ka katlamajad.

Arengukava koostamise periood on juuni – oktoober 2025.  Koostatud arengukava peab vastama soojusmajanduse arengukava koostamise miinimumnõuetele ja sisaldama järgmisi peatükke:

I Piirkondade iseloomustus, pikaajaline eesmärk

a) sotsiaalmajanduse areng

b) elamumajanduse areng

c) ettevõtluse areng

d) soojusmajanduse juhtimine valla tasandil

II Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad

a) katlamajad

b) kaugküttevõrgud

III Soojustarbijad

a) tarbimise hetke olukord

b) soojustarbijate iseloomustus tarbimiskoormuse ning energiasäästu potentsiaali lõikes

c) perspektiivsed soojuskoormused

IV Soojusenergia hind, tarbijate maksevõime

V Soojusvarustuse arengu võimalused, tehniline teostatavus senise soojusvarustuse skeemi säilimisel

a) olemasoleva olukorraga arvestamine

b) erinevad kütuse kasutamise võimalused, alternatiivsed lahendused soojusvarustuse edasiseks arenguks

c) kaugkütte võrgu areng, sealhulgas võrguosade asendamine lokaalküttega

d) kaugküttelt lokaalsele lahendusele üleminek

VI Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus

a) majandusarvutuse lähtekohad

b) alternatiivsete lahenduste majanduslik tasuvus, finantsmajanduslik analüüs ja hinna kujunemine

VII Järeldused ja ettepanekud

- Soovituslik tegevuskava

Nõuded pakkujale:

- Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused: hankija kontrollib riiklike maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu.

- Pakkuja peab omama samalaadsete arengukavade koostamise kogemust (viimase viie aasta jooksul vähemalt kaks teostatud soojusmajanduse arengukava koostamist)  Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu

- Pakkuja töörühma vastutav isik peab omama vähemalt diplomeeritud soojustehnikainseneri kvalifikatsiooni.  Pakkuja esitab vastutava isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.

- Arengukava peab kinnitama volitatud soojusenergeetikainseneri kutsekvalifikatsioon VII või sellele vastavat taset omav isik. Pakkuja esitab nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendava dokumendi.

Pakkumus peab sisaldama:

Pakkuja nimi, aadress, registrikood;

Teostatud tööde loetelu;

Vastutava isiku haridust tõendav dokument;

Arengukava koostamise kogumaksumus käibemaksuta ja koos käibemaksuga;

Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et temal puuduvad riigihangete seaduse § 95 kohased kõrvaldamise alused.

Pakkumus esitamise tähtaeg on 18.06.2025 kell 09:00. Pakkumus esitada elektronposti aadressile andres.podra@kuusalu.ee .

Hankega seotud küsimused: Andres Põdra, andres.podra@kuusalu.ee , telefon 54301327

Pakkumuse koostamiseks vajalikke tehnilisi andmeid palume küsida OÜ-lt Kuusalu Soojus.  Telefon: 607 2462; e-mail: info@kuusalusoojus.ee

Lisad:

- Soojusmajanduse arengukava 2015 – 2025  ÅF-Consulting AS, 2015 https://www.riigiteataja.ee/akt/404022016004?leiaKehtiv

- Kaugküttepiirkonnad

https://www.kuusalu.ee/kaugkutte-piirkonnad